PROJECT B

미국 매크로 신호 기반

국내 RULE 강화 설계안

US Macro Overlay for KR RULE  |  PRD v1.0

Lee_trader Project  |  2026-05-08

▶ 이 문서의 목적 미국 시장의 야간 흐름을 수집하여 다음날 한국 주식 자동매매 판단에 보조 신호로 반영하는 기능을 설계하고 구현하기 위한 PRD입니다. 미국주식 실매매가 목적이 아닙니다. 국내 자동매매 성능 개선 및 향후 미국주식 자동추천 v1의 선행 인프라 구축이 핵심 목표입니다.

# 1. 목적

미국 시장의 야간 흐름을 수집하여 다음날 한국 주식 자동매매 판단에 보조 신호로 반영한다.

이 기능의 목적은 미국주식 실매매가 아니다.

현재 국내 자동매매 시스템의 매수 품질을 높이고, 리스크가 큰 날의 신규 매수를 줄이며, 강한 섹터에는 선택적으로 가산점을 부여하는 것이다.

미국 야간 시장 데이터 → ETF / 지수 / 리스크 지표 수집 → macro feature 생성 → 국내 RULE / AI 추천 점수 보정 → 다음날 한국장 매매 판단 강화

# 2. 핵심 결론

미국주식 자동매매를 바로 붙이는 것보다, 먼저 미국 시장 데이터를 국내 자동매매의 보조 신호로 활용하는 것이 더 현실적이다.

우선순위는 다음과 같다.

| 순위 | 내용 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 미국 매크로 신호로 국내 자동매매 강화 | 즉시 (이 문서) |
| 2순위 | 미국주식 자동추천 v1 설계 | B 운영 후 병행 |
| 3순위 | 미국주식 Paper Trading | 중기 |
| 4순위 | 미국 실매매 검토 | 장기 |

# 3. 전체 구조

[미국 시장 데이터 수집] ↓ [지수 / 섹터 / 리스크 feature 계산] ↓ [macro_signal 생성] ↓ [국내 종목 score 보정] ↓ [국내 RULE 매수 / 매도 판단] ↓ [로그 / 알림 / UI 표시]

이 구조는 기존 Lee_trader 시스템을 크게 흔들지 않고 확장할 수 있다.

# 4. 경로 A vs 경로 B 포지션

이번 아이디어는 미국주식 자동추천 v1(경로 B)과 경쟁하는 것이 아니다. 역할이 다르다.

| 구분 | 경로 A (이 문서) | 경로 B (미래 과제) |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 기존 국내 자동매매 시스템 개선 | 미국 종목 자체를 점수화 |
| 대상 | 미국 ETF / 지수 / 리스크 지표 | Nasdaq100 / S&P500 / 개별 종목 |
| 적용 시점 | 단기 (2~3주) | 중장기 (5~6개월+) |
| 실매매 리스크 | 없음 (보조 신호만 사용) | 있음 (환율/세금/브로커 필요) |
| 인프라 역할 | B의 선행 인프라 | A 인프라 위에 구축 |

# 5. 왜 먼저 해야 하는가

## 5-1. 기존 시스템에 바로 도움을 줄 수 있다

이미 국내 자동매매 시스템은 다음 구조를 가지고 있다:

- 데이터 수집 → 점수 계산 → 추천 랭킹 → RULE 기반 매매 → AI 기반 추천 → 운영 로그 → 메일 / UI 표시

여기에 미국 매크로 신호를 추가하면 기존 시스템의 판단력을 보강할 수 있다.

## 5-2. 미국 직접매매보다 안전하다

미국주식 실매매를 바로 붙이면 고려할 것이 많다:

- 주문 API / 환율 / 수수료 / 세금 / 시차 / 체결 로직

- 프리마켓 / 애프터마켓 / 미국 휴장일 / 데이터 신뢰성 / 실매매 리스크

반면 이번 아이디어는 미국 데이터를 참고 신호로만 사용한다. 실주문 위험 없이 미국 시장 정보를 활용할 수 있다.

## 5-3. 국내 전략 성능 개선 가능성이 있다

한국 시장은 미국장 영향을 많이 받는다. 미국 신호를 활용하면 다음 효과를 기대할 수 있다:

| 미국 신호 | 한국 시장 연관성 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 나스닥 급락 | 성장주 / 반도체 약세 가능성 증가 | 신규 매수 보수화 |
| SMH / SOXX 강세 | 국내 반도체 섹터 우호적 | 반도체 후보 가산점 |
| VIX 급등 | 전반적 리스크오프 | 신규 매수 차단 |
| DXY 급등 | 원화 약세 / 외국인 수급 부담 | 매수 수량 축소 |
| 미국 10년물 금리 상승 | 성장주 밸류에이션 부담 | 성장주 감점 |

# 6. 수집 대상

처음부터 너무 많은 데이터를 수집하면 복잡도가 올라간다. v1에서는 핵심 지표만 수집한다.

## 6-1. 미국 대표 지수 ETF

| 티커 | 의미 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| SPY | S&P500 | 미국 전체 시장 분위기 |
| QQQ | Nasdaq100 | 성장주 / 기술주 분위기 |
| DIA | Dow Jones | 대형 우량주 분위기 |

## 6-2. 섹터 ETF

| 티커 | 섹터 | 한국시장 활용 |
| --- | --- | --- |
| XLK | 기술주 | IT / 성장주 참고 |
| XLF | 금융 | 금융주 참고 |
| XLE | 에너지 | 정유 / 에너지 / 화학 참고 |
| XLV | 헬스케어 | 바이오 / 제약 참고 |
| XLI | 산업재 | 조선 / 기계 / 산업재 참고 |
| XLY | 경기소비재 | 자동차 / 소비재 참고 |
| XLP | 필수소비재 | 방어주 참고 |
| SMH 또는 SOXX | 반도체 | 국내 반도체 핵심 참고 (최우선) |

## 6-3. 리스크 지표

| 지표 | 의미 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| VIX (^VIX) | 변동성 지수 | 리스크오프 판단 — 가장 핵심 |
| DXY (DX-Y.NYB) | 달러 인덱스 | 외국인 수급 / 환율 부담 참고 |
| TNX (^TNX) | 미국 10년물 금리 | 성장주 / 기술주 리스크 판단 |

## 6-4. v1 수집 목록 (10개 우선)

개발 난이도와 안정성을 고려하면 v1에서는 다음 10개로 시작한다:

SPY, QQQ, SMH, XLK, XLF, XLE, XLV, VIX(^VIX), DXY(DX-Y.NYB), TNX(^TNX)

⚠ 티커 주의사항 VIX, DXY, TNX는 데이터 소스마다 티커가 다를 수 있다. yfinance 기준으로 구현 시 반드시 검증 필요. ^VIX, DX-Y.NYB, ^TNX 형식으로 조회해야 할 수 있음.

# 7. 생성할 Macro Feature

## 7-1. 시장 방향성 Feature

| Feature명 | 내용 | 활용 예시 |
| --- | --- | --- |
| us_spy_ret_1d | SPY 1일 수익률 | SPY <= -1.5% → 전체 신규매수 감점 |
| us_spy_ret_5d | SPY 5일 수익률 | 추세 판단 |
| us_qqq_ret_1d | QQQ 1일 수익률 | QQQ <= -2.0% → 성장주 신규매수 보수화 |
| us_qqq_ret_5d | QQQ 5일 수익률 | 추세 판단 |

## 7-2. 반도체 Feature

| Feature명 | 내용 | 활용 예시 |
| --- | --- | --- |
| us_semiconductor_ret_1d | SMH/SOXX 1일 수익률 | >= +1.5% → 국내 반도체 섹터 가산점 |
| us_semiconductor_ret_5d | SMH/SOXX 5일 수익률 | 추세 판단 |
| us_semiconductor_strength_flag | 반도체 강세 여부 (Y/N) | 반도체 섹터 특화 룰에 사용 |

## 7-3. 섹터 강도 Feature

| Feature명 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| us_top_sector | 당일 가장 강한 섹터 | semiconductor |
| us_bottom_sector | 당일 가장 약한 섹터 | financial |
| us_sector_breadth | 상승 섹터 수 / 전체 | 6/8 → risk-on |
| us_sector_strength_rank | 섹터별 강도 순위 | 섹터별 가산/감점 참고 |

## 7-4. 리스크 Feature

| Feature명 | 내용 | 활용 예시 |
| --- | --- | --- |
| us_vix_ret_1d | VIX 1일 변화율 | +10% 이상 → 고위험 신호 |
| us_vix_spike_flag | VIX 급등 여부 (Y/N) | Risk-Off 차단 룰에 사용 |
| us_dxy_ret_1d | DXY 1일 변화율 | 환율 부담 판단 |
| us_tnx_ret_1d | 10년물 금리 변화율 | 성장주 밸류에이션 부담 |
| us_risk_off_flag | Risk-Off 종합 판단 (Y/N) | 신규 매수 차단 트리거 |
| us_risk_on_flag | Risk-On 종합 판단 (Y/N) | 소폭 가산점 부여 |

# 8. 국내 시스템 반영 방식

국내 시스템 반영 방식은 크게 세 가지다. 초기에는 A + B를 중심으로 시작한다.

## 8-1. 방식 A: 점수 보정

기존 국내 점수에 미국 macro score를 보조 반영한다.

기존 final_score = 78 미국 risk-off 보정 = -5 최종 adjusted_score = 73 초기 보정 범위: 최대 가산: +5 (리스크 방어 목적이므로 가산보다 감점 우선) 최대 감점: -10

## 8-2. 방식 B: 신규매수 차단

특정 조건에서는 다음날 신규매수를 차단한다. 초기에는 Shadow Mode로 검증 후 실반영한다.

조건 1: QQQ <= -2.5% AND VIX >= +10% → 신규매수 차단 조건 2: SPY <= -2.0% AND 주요 섹터 ETF 70% 이상 하락 → 신규매수 차단 조건 3: SMH <= -3.0% → 국내 반도체 섹터 신규매수 차단

## 8-3. 방식 C: 섹터별 가산 / 감점

미국 섹터 ETF와 국내 섹터를 매핑한다. 섹터 매핑 테이블은 별도로 관리한다.

| 미국 신호 | 국내 반영 대상 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| SMH / SOXX 강세 | 삼성전자, SK하이닉스, 반도체 장비/소부장 | +3점 |
| XLK 강세 | IT / 소프트웨어 / 성장주 | +2점 |
| XLE 강세 | 정유 / 에너지 / 화학 일부 | +2점 |
| XLV 강세 | 제약 / 바이오 | +1점 (참고용) |
| XLI 강세 | 조선 / 기계 / 산업재 | +1점 (참고용) |
| XLF 약세 | 금융주 | -3점 |

💡 섹터 매핑 연결 방법 기존 시스템의 stock_theme_daily 또는 ETF 테마 매핑 테이블을 활용한다. 종목별 섹터 정보는 현재 compute_theme_etf_daily.py의 매핑 구조와 연결하여 사용한다. 초기에는 완벽한 매핑이 아니어도 무방하다. 반도체 섹터만 우선 연결해도 된다.

# 9. 초기 룰 제안

⚠ 임계값 기준 안내 아래 수치(QQQ -2.5%, VIX +10% 등)는 초기 제안값이다. Phase 4 백테스트에서 과거 데이터 기반 백분위수를 확인 후 조정한다. 룰은 3~5개만 단순하게 시작하고, 과최적화를 반드시 경계한다.

## 9-1. Risk-Off 차단 룰

조건: QQQ 1일 수익률 <= -2.5% AND VIX 1일 상승률 >= +10% 결과: 다음날 신규 BUY 차단 또는 수량 50% 축소 초기: Shadow Mode로 검증

## 9-2. 반도체 가산 룰

조건: SMH 1일 수익률 >= +1.5% AND QQQ 1일 수익률 >= 0% 결과: 국내 반도체 섹터 후보 +3점

## 9-3. 반도체 감점 룰

조건: SMH 1일 수익률 <= -2.5% 결과: 국내 반도체 섹터 후보 -5점

## 9-4. 전체 시장 보수 룰

조건: SPY 1일 수익률 <= -1.8% AND 주요 섹터 ETF 중 70% 이상 하락 결과: 전체 신규 BUY 후보 -5점

## 9-5. Risk-On 완화 룰

조건: SPY >= +1.0% AND QQQ >= +1.0% AND VIX 하락 결과: 우량 Top 후보 +2점 주의: 가산 룰보다 차단/감점 룰이 더 중요. 보수적으로 사용.

# 10. DB 설계

## 10-1. 미국 ETF 일봉 테이블

CREATE TABLE IF NOT EXISTS market.us_etf_daily_price ( trade_date DATE NOT NULL, ticker VARCHAR(20) NOT NULL, name VARCHAR(100), open_price NUMERIC(18,4), high_price NUMERIC(18,4), low_price NUMERIC(18,4), close_price NUMERIC(18,4), adj_close_price NUMERIC(18,4), volume BIGINT, data_source VARCHAR(50), created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (trade_date, ticker) );

## 10-2. 미국 Macro Feature 테이블

us_trade_date와 kr_apply_date를 반드시 분리한다. (예: 미국 5/7 마감 → 한국 5/8 장 적용)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS signal.us_macro_feature_daily ( us_trade_date DATE NOT NULL, kr_apply_date DATE NOT NULL, spy_ret_1d NUMERIC(10,4), spy_ret_5d NUMERIC(10,4), qqq_ret_1d NUMERIC(10,4), qqq_ret_5d NUMERIC(10,4), semiconductor_ret_1d NUMERIC(10,4), semiconductor_ret_5d NUMERIC(10,4), vix_ret_1d NUMERIC(10,4), dxy_ret_1d NUMERIC(10,4), tnx_ret_1d NUMERIC(10,4), sector_breadth NUMERIC(10,4), risk_on_flag CHAR(1), risk_off_flag CHAR(1), semiconductor_strength_flag CHAR(1), macro_status VARCHAR(50), macro_summary TEXT, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (us_trade_date, kr_apply_date) );

## 10-3. 국내 RULE 반영 로그 테이블

이 테이블로 '왜 이 종목은 매수되지 않았는가'에 언제든 답할 수 있어야 한다.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS signal.kr_macro_overlay_log ( kr_apply_date DATE NOT NULL, us_trade_date DATE NOT NULL, stock_code VARCHAR(20) NOT NULL, stock_name VARCHAR(100), base_score NUMERIC(10,4), macro_adjustment NUMERIC(10,4), adjusted_score NUMERIC(10,4), overlay_reason TEXT, risk_off_flag CHAR(1), buy_blocked_flag CHAR(1), shadow_mode_flag CHAR(1), created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (kr_apply_date, stock_code) );

# 11. 환경변수 설계

# 기능 ON/OFF US_MACRO_ENABLED=true US_MACRO_SHADOW_MODE=true # 초기 반드시 true # 데이터 소스 US_MACRO_DATA_SOURCE=yfinance # v1: yfinance / v2: Polygon or Alpaca US_MACRO_TICKERS=SPY,QQQ,DIA,XLK,XLF,XLE,XLV,XLI,XLY,XLP,SMH,^VIX,DX-Y.NYB,^TNX # 임계값 (백테스트 후 조정) US_MACRO_RISK_OFF_QQQ_RET=-0.025 US_MACRO_RISK_OFF_SPY_RET=-0.018 US_MACRO_VIX_SPIKE_RET=0.10 US_MACRO_SEMI_POSITIVE_RET=0.015 US_MACRO_SEMI_NEGATIVE_RET=-0.025 # 점수 보정 범위 US_MACRO_MAX_POSITIVE_ADJUST=5 US_MACRO_MAX_NEGATIVE_ADJUST=-10 # Stale 데이터 처리 US_MACRO_STALE_DAYS_LIMIT=2 # 2거래일 이상 오래되면 overlay 미적용

# 12. 스케줄러 구조

한국 시간 기준으로 미국장은 야간에 끝나므로, 한국장 시작 전까지 수집 및 feature 생성을 완료해야 한다.

| 시간 (KST) | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 06:00 ~ 07:00 | 미국 ETF / 지수 데이터 수집 | yfinance 일봉 기준 |
| 07:00 ~ 07:20 | us_macro_feature_daily 생성 | feature 계산 및 DB 저장 |
| 07:20 ~ 08:00 | 국내 추천 / 룰 점수 overlay 반영 | Shadow Mode: 로그만 기록 |
| 08:00 ~ 08:30 | 당일 매매 후보 및 차단 사유 생성 | UI / 메일 알림 포함 |
| 09:00 | 한국장 시작 |  |

⚠ 서머타임 주의 미국 서머타임 기간(3월~11월)에는 장 마감 시간이 KST 06:00, 비서머타임은 KST 07:00. v1에서는 yfinance 일봉 수집 기준으로 KST 07:00 이후 수집하는 방식으로 시작해도 무방. v2에서 서머타임 자동 처리 추가 예정.

# 13. 개발 파일 구조

## 13-1. 권장 신규 파일 구조 (독립 모듈)

미국 매크로 신호는 향후 미국 자동추천 v1과도 연결되므로 독립 모듈로 분리한다.

python/ collector/ collect_us_macro_etf_daily.py # Phase 1: 데이터 수집 features/ compute_us_macro_feature_daily.py # Phase 2: feature 계산 signal/ apply_us_macro_overlay_to_kr.py # Phase 3: overlay 적용 (Shadow) scheduler/ run_us_macro_overlay_scheduler.py # 스케줄러 진입점 doc/modules/Lee_trader_us_macro/ README.md CONTEXT.md FLOW.md ENV.md

## 13-2. 기존 구조 최소 확장 방식 (빠른 시작)

빠른 시작이 필요한 경우 기존 파일 확장도 가능하다. 단, 장기적으로는 분리를 권장한다.

compute_theme_etf_daily.py → 미국 데이터 수집 로직 추가 signal_builder.py → macro overlay 적용 로직 추가 run_daily_scheduler.py → us_macro 스케줄 추가 schema.sql → 신규 테이블 DDL 추가 .env.example → 환경변수 추가

# 14. Phase별 개발 계획

| Phase | 목표 | 기간 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 미국 ETF / 지수 데이터 수집 | 1~2주 | 최근 1년치 적재 + 매일 자동 갱신 |
| Phase 2 | Macro Feature 생성 | 1주 | risk_on/off/semiconductor 플래그 생성 |
| Phase 3 | Shadow Mode 적용 | 1~2주 | 실제 주문 영향 없이 overlay 로그 확인 |
| Phase 4 | 백테스트 검증 | 2~4주 | 기존 전략 대비 MDD 개선 확인 |
| Phase 5 | 제한적 실반영 | ~ | 검증된 조건만 RULE에 반영 |

## Phase 1 — 미국 ETF / 지수 데이터 수집

- 수집 대상 티커 목록 정의

- us_etf_daily_price 테이블 생성

- yfinance 기반 일봉 수집 구현

- 중복 저장 방지 upsert 구현

- 수집 실패 로그 기록

## Phase 2 — Macro Feature 생성

- 1일 / 5일 수익률 계산

- 섹터 ETF 상승 개수 계산 (sector_breadth)

- VIX 급등 여부 계산

- 반도체 강세 여부 계산

- us_macro_feature_daily 저장

## Phase 3 — Shadow Mode 적용

▶ 이 단계가 가장 중요하다 처음부터 실제 매매에 반영하면 위험하다. 반드시 Shadow Mode로 시작한다. 실제 주문 영향 없이 '적용했을 경우 어떻게 달라졌는지'만 기록한다.

- 기존 국내 추천 결과 읽기

- macro overlay 적용 시뮬레이션

- adjusted_score 계산

- buy_blocked_flag 가상 기록

- kr_macro_overlay_log 저장

- 실제 주문에는 영향 없도록 분리 확인

## Phase 4 — 백테스트 검증

Shadow Mode 로그가 쌓이면 반드시 백테스트로 검증한다.

- 기존 전략 수익률 vs overlay 적용 전략 수익률 비교

- MDD 변화 / 승률 변화 / 매매 횟수 변화

- Risk-Off 차단이 실제 손실을 줄였는가?

- 매매 횟수만 줄고 수익도 줄어든 것은 아닌가? (기회 손실 점검)

- 섹터 가산점이 실제 초과수익을 만들었는가?

## Phase 5 — 제한적 실반영

검증된 일부 조건만 실제 RULE에 반영한다. 초기 실반영 순서:

- 강한 Risk-Off일 때 신규매수 차단

- 반도체 ETF 급락 시 반도체 신규매수 감점

- 반도체 ETF 강세 시 소폭 가산

처음부터 많은 룰을 넣지 않는다. 가장 효과가 명확한 룰만 반영한다.

# 15. 운영 UI 및 알림

## 15-1. Risk-Off 화면 표시 예시

미국 매크로 상태: Risk-Off 사유: QQQ -2.8% / SPY -1.9% / VIX +13.5% 주요 섹터 ETF 8개 중 7개 하락 오늘 신규매수 정책: 신규 BUY 차단 (Shadow Mode — 실제 주문 영향 없음) 기존 보유종목 매도 룰은 정상 유지

## 15-2. 반도체 우호 화면 표시 예시

미국 매크로 상태: Semiconductor Positive 사유: SMH +2.1% / QQQ +0.8% 반영: 반도체 섹터 후보 +3점 반영 모드: Shadow Mode — 실제 주문 영향 없음

## 15-3. 알림 메시지 예시 (메일 / 텔레그램)

[US Macro Overlay] 2026-05-08 상태: Risk-Off QQQ: -2.6% / SPY: -1.9% / VIX: +12.4% Sector Breadth: 1/8 상승 조치: 신규 BUY 차단 후보 발생 국내 성장주 / 반도체 후보 감점 실제 주문 반영: Shadow Mode (영향 없음)

💡 Shadow Mode 표시 원칙 Shadow Mode일 때는 반드시 '실제 매매 영향 없음' 문구를 UI / 메일 / 로그에 명확히 표시한다. 실반영 여부를 언제든 ENV 변수 하나로 즉시 확인할 수 있어야 한다.

# 16. 리스크 및 보완사항

| 리스크 | 내용 | 보완 방법 |
| --- | --- | --- |
| 과최적화 | 미국 ETF 강세 → 국내 관련주 항상 오르지 않음 | 룰 3~5개만 시작. 백테스트 필수. |
| 날짜 정합성 | 미국 기준일 vs 한국 기준일 혼동 | us_trade_date / kr_apply_date 컬럼 분리 |
| 휴장 문제 | 미국/한국 휴장일에 stale data 사용 가능성 | US_MACRO_STALE_DAYS_LIMIT=2 설정 |
| 실매매 영향 | 초기 잘못 반영 시 주문 오작동 위험 | Shadow Mode 필수 시작. ENV로 즉시 OFF 가능 |
| 데이터 소스 | yfinance는 운영용 핵심 소스로 한계 있음 | v1: yfinance → v2: Polygon/Alpaca 전환 |

# 17. Codex 작업 지시 프롬프트

## 17-1. Phase 1~2 프롬프트

아래 프롬프트로 Phase 1~2 개발을 즉시 지시할 수 있다.

# 작업명: 미국 매크로 신호 기반 국내 RULE 강화 - Phase 1~2 현재 Lee_trader 프로젝트에 미국 시장 야간 흐름을 국내 자동매매 보조 신호로 활용하는 기능을 추가하려고 합니다. 목표: 미국주식 실매매가 아닙니다. 미국 지수 / 섹터 ETF / 리스크 지표를 수집하고, 다음날 한국장 매매 판단에 사용할 macro feature를 생성하는 것입니다. ## 반드시 먼저 확인할 파일 - doc/modules/Lee_trader_ai/CONTEXT.md - doc/modules/Lee_trader_ai/ENV.md - compute_theme_etf_daily.py - signal_builder.py - run_daily_scheduler.py - schema.sql / .env.example ## 이번 작업 범위: Phase 1~2만 진행 실제 매수/매도 로직에는 절대 반영하지 마세요. (이하 섹션 10 DB DDL, 섹션 11 환경변수 전달)

## 17-2. Phase 3 프롬프트

# 작업명: 미국 매크로 신호 기반 국내 RULE 강화 - Phase 3 Shadow Mode 이전 Phase에서 미국 ETF 수집과 us_macro_feature_daily 생성 완료. 이번 목표: 생성된 macro feature를 국내 추천에 Shadow Mode로만 적용. 중요: 실제 매수/매도 주문에는 영향을 주면 안 됩니다. ## 구현 내용 1. kr_apply_date 기준 us_macro_feature_daily 조회 2. 국내 추천 후보 조회 3. macro_adjustment / adjusted_score / buy_blocked_flag 계산 4. overlay_reason 생성 5. signal.kr_macro_overlay_log 저장 6. shadow_mode_flag 명확히 저장 (이하 섹션 9 룰 조건 전달)

# 18. 실반영 기준

다음 조건을 모두 만족할 때만 제한적으로 실반영한다:

- 최소 2~3개월 Shadow Mode 운영

- 백테스트에서 기존 전략 대비 MDD 개선 확인

- 손실 거래 감소 효과 확인

- 매매 기회 손실이 과도하지 않음

- 로그 / UI에서 차단 사유 확인 가능

- ON / OFF 환경변수로 즉시 비활성화 가능

실반영 순서:

- 강한 Risk-Off일 때 신규매수 차단만 반영

- 반도체 급락 시 반도체 섹터 감점 반영

- 반도체 강세 시 소폭 가산 반영

- 포지션 크기 조절은 나중에 검토

# 19. 미국주식 자동추천 v1 (Project C)과의 연결

이번 작업은 향후 미국주식 자동추천 v1의 선행 인프라 역할을 한다.

| 구분 | Project B (이 문서) | Project C (미래) |
| --- | --- | --- |
| 미국 데이터 수집기 | ✅ 구축 | 재사용 |
| ETF / 지수 저장 테이블 | ✅ 구축 | 재사용 + 확장 |
| feature 계산 로직 | ✅ 구축 | 재사용 + 확장 |
| 야간 스케줄러 | ✅ 구축 | 재사용 |
| 미국장 휴장 처리 | ✅ 구축 | 재사용 |
| Nasdaq100 개별 종목 | ❌ | 신규 추가 필요 |
| 미국 전용 score 계산 | ❌ | 신규 추가 필요 |
| Paper Trading | ❌ | 신규 추가 필요 |

# 20. 최종 로드맵

| 단계 | 내용 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 미국 ETF / 지수 데이터 수집 (Phase 1) | 즉시 |
| 2 | 미국 macro feature 생성 (Phase 2) | 1~2주차 |
| 3 | 국내 RULE Shadow Mode 적용 (Phase 3) | 2~3주차 |
| 4 | 백테스트로 효과 검증 (Phase 4) | 1~2개월 |
| 5 | 일부 조건만 실반영 (Phase 5) | 2~3개월 |
| 6 | 미국주식 자동추천 v1 독립 구축 (Project C) | B 안정화 후 |
| 7 | 미국 Paper Trading 검증 | C 구축 후 |
| 8 | 미국 실매매 검토 | 가장 마지막], |

# 21. 최종 결론

▶ 핵심 원칙 — 반드시 지킬 것 1. 처음부터 실제 매매에 반영하지 않는다. 2. 반드시 Shadow Mode로 시작한다. 3. 미국 신호는 주 신호가 아니라 보조 신호로 사용한다. 4. 룰은 3~5개만 단순하게 시작한다. 5. UI / 로그에 매수 차단 사유를 반드시 표시한다. 6. 백테스트 검증 후 제한적으로 실반영한다.

미국주식 자동매매를 바로 붙이기 전에, 미국 매크로 신호 기반 국내 RULE 강화 작업을 먼저 진행하는 것이 가장 합리적이다.

이 작업은 현재 Lee_trader 시스템을 강화하면서, 향후 미국주식 자동추천 v1으로 확장할 수 있는 기반도 만들어준다.